# Requisitos e governação da plataforma TSS

Este documento define o sistema integrado de clientes, transportes, parque, oficina e recebimentos da TSS. Serve de referência para o desenvolvimento e para Sergiu Sandu validar a forma como cada decisão é registada. A versão local permite ensaiar os fluxos com dados de demonstração; a utilização empresarial em produção exige os trabalhos identificados neste documento.

| Controlo | Valor |
| --- | --- |
| Entidade | TSS Transportes Sergiu Sandu, Unipessoal Lda. |
| Localidade | Alenquer Portugal |
| Responsável de aprovação | Sergiu Sandu |
| Versão | 1.0 |
| Data | 30 setembro 2026 |
| Utilização | Validação local de fluxos e preparação do produto empresarial |

## Âmbito funcional

• CRM  gestão de clientes, crédito, cotações e aceitação comercial.

• TMS  planeamento, afetação de recursos, despacho, execução e prova de entrega.

• YMS  entrada, posição, movimentos e saída do parque.

• Oficina  orçamento, aprovação, execução, conclusão e libertação de veículos.

• Financeiro  minutas internas, aprovação, recebimentos e saldos ligados ao serviço.

## Decisões para o piloto

A única pessoa identificada é Sergiu Sandu. Os restantes perfis representam funções a atribuir, sem nomes, contactos ou credenciais predefinidos. Todas as decisões comerciais e financeiras sujeitas a aprovação pertencem ao gerente; não são criados escalões monetários de aprovação. O administrador gere o sistema e as identidades.

A regra normal exige que o decisor seja uma pessoa diferente do requerente. Como o ensaio local pode ser operado por Sergiu sozinho, existe a opção explícita de exceção do proprietário. O sistema exige motivo com pelo menos 20 caracteres e grava ator, requerente, data e justificação. Em produção com equipa, deve aplicar-se separação de funções por omissão.

# Responsabilidades e acesso

Um perfil determina o que uma pessoa pode fazer. No piloto, cada conta tem um perfil. O gerente possui as funções de negócio necessárias ao ensaio individual. A tabela descreve responsabilidades; as atribuições efetivas devem ser registadas na lista de utilizadores e revistas por Sergiu.

| Perfil | Titular | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| gerente | Sergiu Sandu | Aprova cotações, crédito, documentos internos, cancelamentos, orçamento e libertação de oficina. Coordena a validação e assume as exceções. |
| administrador | Por atribuir | Cria e desativa identidades, atribui perfis, mantém configurações e cópias. Este perfil, por si só, não aprova decisões comerciais. |
| comercial | Por atribuir | Regista clientes, oportunidades e cotações. Documenta a aceitação do cliente e solicita alterações de crédito. |
| operacoes | Por atribuir | Converte a cotação aceite em serviço. Planeia, atribui motorista e veículo, despacha e acompanha a entrega. |
| motorista | Por atribuir | Consulta apenas os serviços que lhe são atribuídos. Regista execução, incidentes e prova de entrega. |
| parque | Por atribuir | Controla entrada, posição, movimentação e saída de veículos no parque. |
| oficina | Por atribuir | Abre ordens de trabalho, estima custos, executa trabalhos aprovados e regista conclusão e evidência técnica. |
| financeiro | Por atribuir | Prepara documentos internos e pedidos de aprovação. Regista recebimentos, reconcilia saldos e acompanha cobranças. |
| auditor | Por atribuir | Consulta evidência e histórico autorizado. Não cria, altera, aprova nem elimina registos operacionais. |

## Princípios de atribuição

• Criar contas nominais apenas para pessoas autorizadas. Não partilhar a conta de Sergiu.

• Atribuir o perfil necessário à tarefa aprovada. O perfil administrador não concede aprovação de negócio.

• Associar a conta motorista ao serviço para limitar os registos visíveis.

• Desativar o acesso quando termina a responsabilidade e rever sessões ativas.

• Guardar pedido, aprovação, data e responsável de cada atribuição de perfil.

A revisão de acessos deve verificar identidade, funções atuais, alcance e necessidade de exportação. Propõe-se uma revisão mensal no piloto e antes de qualquer aumento da equipa; a cadência definitiva pertence a Sergiu.

# Regras de aprovação e exceções

A aprovação confirma uma versão concreta do registo. O piloto recusa alterações com versão desatualizada e bloqueia a edição comercial depois da aprovação. Na produção, acrescentar revisão formal: alterar campos relevantes deve invalidar a aprovação e originar novo pedido, conservando a versão anterior.

| Decisão | Quem prepara | Quem decide | Evidência |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotação | Comercial | Gerente | Preço, datas, locais e motivo da decisão |
| Limite de crédito | Comercial com informação financeira | Gerente | Limite atual e proposto, justificação |
| Cancelamento de serviço | Operações | Gerente | Motivo e tratamento de custos já incorridos |
| Documento interno | Financeiro | Gerente | Serviço concluído, prova e valor |
| Orçamento de oficina | Oficina | Gerente | Veículo, problema, trabalhos e estimativa |
| Libertação de veículo | Oficina conclui | Gerente | Conclusão técnica, custo e decisão |

## Sequência de uma decisão

• O responsável grava o registo e submete o pedido, identificando o motivo.

• O gerente verifica a evidência e aprova ou rejeita com justificação.

• A decisão regista ator, requerente, entidade, versão, data e resultado.

• Após rejeição, o responsável corrige e volta a submeter segundo os estados permitidos.

• Pedidos duplicados ou já decididos não devem executar novamente a operação.

## Exceção do proprietário no ensaio local

Sergiu deve selecionar a opção de exceção e explicar por que está a acumular preparação e decisão. Uma indicação genérica como aprovado não cumpre os 20 caracteres mínimos. Exemplo adequado: Estou a validar sozinho o fluxo local desta cotação. A exceção fica visível no histórico e não cria uma segunda pessoa.

Não há dispensa implícita de prova de entrega, saldo de pagamento, bloqueio de oficina ou controlo de estados. Uma exceção de separação de funções não deve remover as restantes validações.

# Processo do cliente ao recebimento

O identificador do cliente liga a cotação, o serviço, a prova de entrega, a minuta e os recebimentos. Esta cadeia permite localizar a origem de um valor e verificar a decisão que permitiu avançar.

| Etapa | Responsável | Condição para avançar | Registo resultante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Registar cliente | Comercial | Identificação e contacto verificados | Ficha de cliente |
| 2 Rever crédito | Financeiro e gerente | Decisão registada quando se pede alteração | Limite aprovado |
| 3 Preparar cotação | Comercial | Locais, datas e valor completos | Cotação em aprovação |
| 4 Aprovar cotação | Gerente | Evidência revista e decisão válida | Cotação aprovada |
| 5 Registar aceitação | Comercial | Referência do cliente | Cotação aceite |
| 6 Criar e planear | Operações | Recursos válidos e disponíveis | Serviço agendado |
| 7 Despachar e executar | Operações e motorista | Despacho autorizado e ausência de bloqueio | Serviço em curso |
| 8 Confirmar entrega | Motorista e operações | Destinatário e referência da prova | Serviço concluído |
| 9 Preparar e aprovar minuta | Financeiro e gerente | Conclusão e prova existentes | Minuta aprovada |
| 10 Registar emissão interna | Financeiro | Minuta aprovada | Documento interno emitido |
| 11 Reconciliar recebimento | Financeiro | Referência única e montante válido | Saldo parcial ou nulo |

## Processos de suporte

O parque controla a presença física e deve refletir os movimentos reais. A oficina torna o veículo indisponível para despacho desde a abertura de uma ordem ativa até à rejeição ou libertação. O processo comercial continua ligado ao serviço mesmo quando existe cancelamento, avaria ou atraso.

Emitida é uma etapa interna do piloto. A minuta não é documento fiscal e não substitui a faturação utilizada pela empresa. Na produção, a confirmação da emissão real virá do sistema de faturação externo e será ligada ao serviço.

# Estados e integridade dos registos

| Objeto | Fluxo principal | Condições principais |
| --- | --- | --- |
| Cotação | Rascunho > Em aprovação > Aprovada > Aceite > Convertida | Gerente decide; aceitação tem referência; conversão cria um serviço. Rejeitada exige correção. |
| Serviço | Agendado > Em curso > Concluído | Despacho fica datado; recursos válidos; conclusão tem destinatário e referência de prova. Cancelado depende de aprovação. |
| Oficina | Rascunho > Em aprovação > Aprovada > Em curso > Concluída > Libertada | Ordem ativa bloqueia; gerente aprova orçamento e liberta veículo após conclusão. |
| Documento interno | Rascunho > Em aprovação > Aprovada > Emitida > Paga | Uma minuta por serviço elegível; parcial mantém Emitida; saldo nulo determina Paga. |
| Parque | Entrada > Presença > Movimento > Saída | Uma presença ativa por veículo; posição exclusiva não admite sobreposição. |

## Modelo de dados e relações

• Cliente possui cotações, serviços e limite de crédito. A identificação é estável mesmo que o nome mude.

• Cotação conserva cliente, percurso, datas, valor e decisões. O serviço conserva a referência da cotação convertida.

• Serviço liga motorista e veículo e possui prova de entrega. Registos antigos sem prova devem ser revistos antes de faturação interna.

• Documento interno liga um serviço e vários recebimentos. O saldo resulta do valor menos a soma dos recebimentos válidos.

• Veículo liga movimentos de parque e ordens de oficina. Um bloqueio ativo deve ser consultado no despacho.

• Utilizador liga perfis e ações do histórico. Desativar uma conta não remove o seu histórico.

## Valores e datas

O piloto guarda montantes em cêntimos e apresenta euros com duas casas decimais. As datas de transporte representam dias completos; o controlo de sobreposição é realizado no despacho e início. O calendário usa Europe Lisbon. Na produção, definir janelas horárias e validar sobreposições também durante o planeamento.

# Segurança e continuidade

Autenticação confirma a conta; autorização verifica cada ação e o alcance do registo. O servidor deve negar operações sem permissão mesmo que alguém altere a interface ou chame diretamente a API. O alcance do motorista inclui somente serviços atribuídos. Estas regras seguem as orientações OWASP sobre autorização [2].

## Controlos da versão local

• Configuração inicial sem credenciais partilhadas de demonstração; palavra passe definida por Sergiu.

• Credenciais derivadas com sal e nunca guardadas em texto simples; erros de entrada sem revelar contas.

• Sessão no servidor, saída, expiração e verificação de acesso em operações protegidas.

• Histórico das alterações e decisões; cópias completas tratadas como informação confidencial.

• Aplicação ligada ao computador local; acesso remoto exige trabalho adicional e nova validação.

## Trabalho necessário para produção

Antes de acesso remoto, exigir HTTPS e rever cookies, proteção contra pedidos indevidos e limitação de tentativas. Acrescentar MFA aos perfis privilegiados, recuperação segura de conta e revogação de sessões após incidentes. A orientação de autenticação OWASP fundamenta estes requisitos propostos [1].

Rever os parâmetros da função de derivação de palavras passe na infraestrutura escolhida. OWASP recomenda algoritmos apropriados e parâmetros ajustados ao custo de ataque; a implementação do piloto deve ser medida e revista antes de produção [3].

## Cópias e recuperação

O administrador prepara uma cópia autorizada da base completa, identifica a data e guarda-a em localização restrita. No piloto, testar a recuperação numa cópia separada. Em produção, propõe-se cópia diária, cópia independente e teste mensal de restauro. Estas frequências são propostas operacionais, sem compromisso de disponibilidade.

Proposta a validar por Sergiu: perda máxima tolerada de dados de um dia e recuperação em quatro horas. Confirmar os objetivos depois de medir o tempo real de cópia e restauro, escolher a infraestrutura e definir o responsável de suporte.

# Cobertura da versão local

O catálogo define o objetivo do produto. Esta tabela descreve o alcance efetivo do piloto e os campos ou controlos que ainda exigem desenvolvimento. A validação de Sergiu deve usar ambos para evitar assumir que uma extensão prevista já está disponível.

| Área | Disponível no piloto | Extensão necessária |
| --- | --- | --- |
| Acessos | Uma conta inicial de Sergiu; um perfil por conta; controlo no servidor. | MFA, recuperação segura, identidade externa e revisão operacional de acesso. |
| Cliente | Nome, NIF, contactos, responsável e limite aprovado informativo. | Moradas, estado, oportunidades e controlo automático de exposição ao crédito. |
| Cotação | Percurso, datas, preço, aprovação, aceitação e conversão única. | Condições, anexos, propostas formais e envio externo. |
| Planeamento | Motorista, conta associada opcional e matrícula; bloqueio no despacho e início. | Cadastro completo de recursos e janelas horárias; conflitos ao planear. |
| Parque | Presença ligada ao serviço, posição livre em texto e movimentos. | Campo de portão, catálogo de posições, reservas e capacidade. |
| Oficina | Matrícula, descrição, estimativa, estados, custo final, notas de conclusão e libertação. | Prioridade, peças, mão de obra e anexos de verificação técnica. |
| Financeiro | Minuta não fiscal, vencimento, aprovação, emissão interna e recebimentos. | Faturação real, notas de crédito, estornos e reconciliação bancária. |
| Continuidade | Base local, cópia de migração e exportação autorizada. | Restauro operacional repetível, cópias externas automatizadas e base transacional. |

## Sequência entre parque e transporte

Operações planeia; parque confirma e regista saída física; operações autoriza o despacho no TMS; motorista inicia o serviço. O sistema recusa despacho ou início enquanto existe presença ativa no parque. A saída do parque também é recusada se existir bloqueio de oficina.

## Evidência fora do formulário

Quando falta um campo, conservar informação em apoio restrito autorizado por Sergiu. Um nome de motorista em texto não concede acesso individual; associar a conta ao serviço. O limite de crédito aprovado é informativo: o piloto não calcula exposição nem bloqueia automaticamente despacho ou emissão por ultrapassagem.

# Catálogo de requisitos de acesso e CRM

Local identifica requisito do piloto; Local parcial identifica cobertura incompleta descrita na secção Cobertura da versão local. Produção identifica desenvolvimento posterior. A rastreabilidade liga requisitos às histórias; a aceitação depende dos critérios e evidência de teste.

| ID | Requisito | Fase |
| --- | --- | --- |
| REQ01 | Cada pessoa tem conta própria; a configuração inicial cria apenas a conta de Sergiu. | Local |
| REQ02 | Autenticação verificada no servidor, palavras passe derivadas com sal, saída e expiração de sessão. | Local |
| REQ03 | Validar perfil e alcance de cada operação no servidor; motorista limitado aos serviços atribuídos. | Local |
| REQ04 | Gerente aprova; autoaprovação normal rejeitada; exceção do proprietário exige motivo com 20 caracteres e histórico. | Local |
| REQ05 | Guardar ator, ação, entidade, instante e motivo das ações e decisões; exportação autorizada. | Local |
| REQ06 | Implementar HTTPS, MFA para perfis privilegiados, recuperação segura, monitorização e gestão de segredos. | Produção |
| REQ07 | Ficha única com identificação, contactos, moradas, estado e observações; rejeitar duplicações evidentes. | Local parcial |
| REQ08 | Oportunidades com responsável, etapa, tarefa seguinte e histórico de contactos ligados ao cliente. | Produção |
| REQ09 | Alterar limite por pedido e decisão do gerente; valores e motivos registados sem limites de aprovação inventados. | Local |
| REQ10 | Cliente, recolha, entrega, datas e preço em euros; enviar a aprovação antes da aceitação e conversão. | Local |
| REQ11 | Aceitação com referência do cliente; criar um serviço a partir da cotação aceite sem duplicar a conversão. | Local |

# Catálogo de requisitos de transporte e parque

| ID | Requisito | Fase |
| --- | --- | --- |
| REQ12 | Referência única e ligação ao cliente; datas, recolha, entrega, motorista, veículo, valor, estado e pagamento. | Local |
| REQ13 | Operações atribui recursos válidos; verificar conflitos de período e indisponibilidade da oficina. | Local parcial |
| REQ14 | Despachar apenas serviço agendado com recursos atribuídos e veículo disponível; manter hora do despacho. | Local |
| REQ15 | Transições controladas de Agendado para Em curso e Concluído; registar prova de entrega antes de concluir. | Local |
| REQ16 | Registar avaria, atraso, dano e falha de entrega com responsável, evidência e plano de resolução. | Produção |
| REQ17 | Pedir cancelamento com motivo; somente decisão do gerente altera o estado final. | Local |
| REQ18 | Pesquisar e combinar filtros; exportar apenas os registos autorizados e correspondentes aos filtros. | Local |
| REQ19 | Registar entrada, veículo, portão, instante e posição livre; uma presença ativa por veículo. | Local parcial |
| REQ20 | Transferir presença entre posições livres; guardar origem, destino, ator e instante. | Local |
| REQ21 | Registar saída uma vez; não admitir saída operacional de veículo bloqueado pela oficina. | Local |
| REQ22 | Configurar posições, reservas e capacidade; impedir ocupações simultâneas em posição exclusiva. | Produção |

## Validação do transporte

Verificar sempre a pessoa responsável pelo serviço, o estado atual e as ligações a veículo e cliente. O campo pago não pode ser alterado livremente: deve ser calculado a partir dos recebimentos do documento interno. Os registos migrados preservam o estado antigo como informação a reconciliar.

# Catálogo de requisitos de oficina e financeiro

| ID | Requisito | Fase |
| --- | --- | --- |
| REQ23 | Ordem ligada ao veículo com problema, estimativa, prioridade e estado; bloquear despacho enquanto ativa. | Local parcial |
| REQ24 | Submeter orçamento ao gerente; executar apenas ordem aprovada e registar conclusão e custo efetivo. | Local |
| REQ25 | Gerente liberta veículo após conclusão técnica e decisão documentada; separar de quem concluiu salvo exceção do proprietário. | Local |
| REQ26 | Planos por tempo ou quilometragem, stock, consumos e alertas com histórico por veículo. | Produção |
| REQ27 | Criar uma minuta por serviço concluído com prova de entrega; valor ligado ao preço do serviço. | Local |
| REQ28 | Submeter e aprovar antes de marcar emissão interna; correções preservam rastreabilidade. | Local |
| REQ29 | Valor positivo, referência única e montante não superior ao saldo; suportar recebimento parcial e integral. | Local |
| REQ30 | Mostrar saldo e vencimento; lista de valores vencidos e seguimento de contactos com o cliente. | Local e produção |
| REQ31 | Ligar a faturação real e contabilidade através de integração validada com o contabilista; piloto não emite documento fiscal. | Produção |

## Validação financeira

A emissão e o recebimento são eventos diferentes. Um documento pode estar emitido e não estar pago. O parcial mantém Emitida no documento e mostra Parcial no serviço; saldo nulo determina Paga e Pago. A soma não pode ultrapassar o valor devido. A referência impede a contabilização repetida da mesma evidência.

# Catálogo de requisitos de entrega e produção

| ID | Requisito | Fase |
| --- | --- | --- |
| REQ32 | Preservar serviços existentes e cópia anterior à migração; marcar informação histórica que exige revisão. | Local |
| REQ33 | Cópia exportável restrita e procedimento de restauro ensaiado, incluindo contas, histórico e relações. | Local e produção |
| REQ34 | Teste do ciclo completo, negativas por perfil, dupla decisão, duplicação de pagamento e conflito de recursos. | Local e produção |
| REQ35 | Definir finalidade, acesso, conservação, pedidos de titulares e eliminação controlada antes de dados reais em escala. | Produção |
| REQ36 | Migrar para base transacional, controlo de versão e unicidade; nenhuma perda sob alterações simultâneas. | Produção |
| REQ37 | Conectores de telemática, documentos, correio e banca com reprocessamento seguro e reconciliação. | Produção |
| REQ38 | Treinar cada perfil, validar procedimentos e executar piloto acompanhado antes de decisão de entrada em produção. | Produção |
| REQ39 | Painéis por período para pontualidade, saldo, ocupação e custo de oficina; definições e fonte acessíveis. | Produção |

## Critérios da decisão de produção

• Sergiu valida o processo completo e as responsabilidades; cada perfil executa o respetivo procedimento.

• Os testes de autorização e de integridade são aprovados e não existem defeitos críticos conhecidos.

• Restauro demonstrado e monitorização operacional atribuída.

• Integração de faturação e contabilidade validada com o contabilista; âmbito de dados pessoais e conservação revisto.

• Migração e eventual regresso ao sistema anterior ensaiados com cópia preservada.

A decisão de produção deve registar o responsável, a versão, as evidências e os riscos aceites. A existência de formulários ou autenticação local, por si só, não prova segurança para acesso pela Internet.

# Aceitação indicadores e referências

## Cenários mínimos de aceitação

• Cliente > cotação > aprovação > aceitação > serviço > despacho > entrega > minuta > aprovação > recebimento parcial > recebimento integral.

• Motorista tenta consultar serviço alheio; comercial tenta aprovar; administrador tenta decidir orçamento. Todas as ações indevidas são recusadas.

• O requerente tenta aprovar o próprio registo; a regra normal recusa e a exceção explícita do proprietário exige motivo válido.

• Duas atribuições com recurso indisponível, despacho de veículo em oficina, documento sem prova e recebimento superior ao saldo são recusados.

• Repetição de conversão, saída e referência de pagamento não duplica os eventos.

• Cópia e restauro preservam contas, relações e histórico; dados migrados permanecem disponíveis.

## Indicadores propostos

| Indicador | Definição |
| --- | --- |
| Pontualidade | Entregas no prazo divididas pelas entregas com data prevista e efetiva. |
| Saldo por cliente | Soma dos valores internos emitidos menos recebimentos reconciliados. |
| Ocupação do parque | Posições ocupadas divididas pelas posições operacionais configuradas. |
| Custo de oficina | Soma dos custos efetivos registados por veículo e período. |
| Tempo de aprovação | Diferença entre submissão e decisão; apresentar os pendentes à parte. |

## Referências técnicas

As referências sustentam os requisitos de segurança propostos. Não constituem certificação do produto. Consultadas em 30 setembro 2026.

[1] OWASP Authentication Cheat Sheet  https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html

[2] OWASP Authorization Cheat Sheet  https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

[3] OWASP Password Storage Cheat Sheet  https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html